АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 18.03.2020 | № 120 |

с. Поспелиха

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Поспелихинского района от 06.11.2014 № 890 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 06.11.2014 № 890 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2015-2019 годы»:

1.1. Приложение к указанному постановлению Администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Жилина Д.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | И.А. Башмаков |

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2015-2019 годы» |

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | | **Всего** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | |
| Цель: Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поверка, замена, установка новых приборов учета тепловой энергии | 2015-2019 | Муниципальные учреждения | 217,98 | 177,15 | 220,031 | 80,0 | | 151,658 | **846,819** | | | Районный бюджет |
| 1.2. | Замена приборов учета холодной воды | 2016-2019 | Муниципальные учреждения | 0 | 7,144 | 4,84 | 5,0 | | 9,1 | **26,084** | | | Районный бюджет |
| 1.3. | Замена приборов учета электроэнергии | 2016-2019 | Муниципальные учреждения | 0 | 16,092 | 16,515 | 15,0 | | 9,755 | **57,362** | | | Районный бюджет |
| 1.4. | Замена, установка приборов учета электроэнергии на объектах водоснабжения | 2015 | Администрация района | 2,68 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **2,68** | | | Районный бюджет |
| Итого | | | | 220,66 | 200,386 | 241,386 | 100,0 | | 170,513 | **932,945** | | |  |

В том числе проведено в 2015 году: поверка ПУ тепла в учреждениях: МБОУ ДОД «Поспелихинская ДШИ» (20,3 тыс.руб.), МБУК «РДК» Колос (15,8 тыс.руб.), Администрация района и здание сельхозуправления (29,86 тыс.руб.), МБОУ ДОД «Поспелихинский ЦДТ» (20,0 тыс.руб.), МБОУ ДОД «Поспелихинская ДЮСШ (27,72 тыс.руб.), МКОУ «Николаевская СОШ» (25,7 тыс.руб.), МКОУ «Калмыцко-Мысовская СОШ» (28,2 тыс.руб.), МКОУ «Поспелихинская ССОШ» (25,2 тыс.руб.), МКОУ «Красноярская СОШ» (25,2 тыс.руб.); замена ПУ электроэнергии на водозаборной башне № 1 Николаевка (2,68 тыс.руб.)

В том числе проведено в 2016 году: Поверка ПУ тепла в учреждениях: МКОУ «12 лет Октября СОШ» (22,2 тыс.руб.), МКОУ «Гавриловская ООШ» (22,2 тыс.руб.), МКОУ «Мамонтовская СОШ» (22,2 тыс.руб.), МКОУ «Озимовская СОШ» 2 ПУ (42,6 тыс.руб.), МКОУ «Факел Социализма СОШ» 2 ПУ (42,6 тыс.руб.), МБОУ «Поспелихинская СОШ № 2» (16,0 тыс.руб.); ремонт ПУ тепла в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Ракета» (9,35 тыс.руб.); замена ПУ холодной воды в учреждениях: МКОУ «12 лет Октября СОШ» 2ПУ (2,088 тыс.руб.), МБОУ «Поспелихинская СОШ № 4» (0,842 тыс.руб.), МКОУ «Котляровская СОШ» (0,854 тыс.руб.), МКДОУ «Детский сад «Огонек» (1,26 тыс.руб.), МКОУ «Клепечихинская СОШ» 2ПУ (1,45 тыс.руб.), МБДОУ «Детский сад «Родничок» (0,65 тыс.руб.); замена ПУ электроэнергии и энергетического оборудования в учреждениях: МКОУ «Поспелихинская сельская СОШ» (2,13 тыс.руб.), МБОУ «Поспелихинская СОШ № 4» (3,055 тыс.руб.), МКОУ «12 лет Октября СОШ» 2 ПУ (4,715 тыс.руб.), МКОУ «Детский сад «Колокольчик» (0,862 тыс.руб.), МКОУ «Котляровская СОШ» (1,87 тыс.руб.), МКОУ «Николаевская СОШ» (3,46 тыс.руб.).

В том числе проведено в 2017 году: Поверка ПУ тепла в учреждениях: МБДОУ Д/с Ракета (26,582 тыс.руб.), МБДОУ Д/с Родничок (23,58 тыс.руб.), МБДОУ Д/с Рябинушка (23,58 тыс.руб.), МБУК «РДК» (16,14 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 1» 3 ПУ (76,427 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 3» (25,785 тыс.руб.), МБОУ «СОШ № 4» (27,973 тыс.руб.).

Замена ПУ электроэнергии и энергетического оборудования в учреждениях: МБОУ «СОШ № 4» для Николаевской СОШ (1,5 тыс. руб.); МБДОУ Д/с Ракета (12,6 тыс. руб.), МКОУ «К-Мысовская СОШ» (2,415 тыс. руб.).

Замена ПУ воды: МКОУ «Поспелихинская сельская СОШ» (4,84 тыс. руб.).

В том числе проведено в 2019 году: поверка ПУ тепла в учреждениях: МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» (24,0 тыс. руб.); МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» (18,066 тыс. руб.); МБОУ ДОД «Поспелихинская ДЮСШ (27,5 тыс. руб.).

Замена ПУ электроэнергии и энергетического оборудования в учреждениях: МБУК «МФКЦ» (2,555 тыс. руб.).

Замена ПУ воды: МБУК «МФКЦ» (1,775 тыс. руб.); МКОУ «Поспелихинская СОШ № 2» (1,28 тыс. руб.); МКДОУ «Детский сад № 4 «Радуга»» (5,46 тыс. руб.).

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2015-2019 годы» |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 220,66 | 200,386 | 241,386 | 100,0 | 170,513 | 932,945 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 220,66 | 200,386 | 241,386 | 100,0 | 170,513 | 932,945 |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 220,66 | 200,386 | 241,386 | 100,0 | 170,513 | 932,945 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 220,66 | 200,386 | 241,386 | 100,0 | 170,513 | 932,945 |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2015-2019 годы» |

Значения индикаторов и показателей программы по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель  (индикатор) | Единица  измерения | Значение по годам | | | | | | | |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы  (оценка) | Годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ВСЕГО |
| 1 | Снижение потребности в угле бюджетных учреждений | % |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2 | Снижение затрат бюджетных средств за услуги отопления бюджетных учреждений | % |  |  | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3 | Снижение затрат бюджетных средств за услуги водоснабжения бюджетных учреждений | % |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 4 | Снижение затрат бюджетных средств за электрическую энергию бюджетных учреждений | % |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |