АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 19.01.2022 | № 13 |

с. Поспелиха

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Поспелихинского района от 14.12.2020 № 561 |  |

В целях сокращения травматизма от дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, снижения аварийности на улицах и дорогах Поспелихинского района, повышения правосознания и ответственности участников дорожного движения, на основании Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», закона Алтайского края от 16 июля 1996 года № 32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 14.12.2020 № 561 о принятии муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения в Поспелихинском района на 2021-2025 годы»:

1.1. Приложения к указанному постановлению Администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Жилина Д.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | И.А. Башмаков |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации района  от 19.01.2022 № 13 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**В ПОСПЕЛИХИНКОМ РАЙОНЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Повышение безопасности

дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Администрация Поспелихинского района. |
|  |  |  |
| Соисполнители программы |  | МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию); отдел по ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; отдел по строительству и архитектуре Администрации Поспелихинского района; комитет по образованию Администрации Поспелихинского района; Филиал Поспелихинский ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по согласованию); администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию). |
|  |  |  |
| Участники программы  Региональные проекты, реализуемые в рамках программы |  | Администрация Поспелихинского района;  МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию); комитет по образованию Администрации Поспелихинского района;  Филиал Поспелихинский ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по согласованию); администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию).  Отсутствуют |
|  |  |  |
| Цель программы |  | Снижение аварийности на улицах и дорогах Поспелихинского района; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. |
|  |  |  |
| Задачи программы |  | - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;  - обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении и формирование их законопослушного поведения на дорогах;  - развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов. |
|  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  | Количество изданных статей, выпусков в СМИ.  Охват световозвращающими приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений.  Количество проведенных тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения.  Оснащение общеобразовательных школ уголками безопасности дорожного движения. |
|  |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2021 – 2025 годы. |
|  |  |  |
| Основные этапы реализации программы |  | 2021 – 2025 годы |
|  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий |  | МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию); комитет по образованию Администрации Поспелихинского района. |
|  |  |  |
| Объемы и источники финансирования  программы по годам  Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего) |  | Районный бюджет:  2021 год – 20,00 тыс. рублей;  2022 год – 520,00 тыс. рублей;  2023 год – 520,00 тыс. рублей;  2024 год - 520,00 тыс. рублей;  2025 год – 20,00 тыс. рублей;  Итого – 1600,00 тыс. рублей.  объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год  Отсутствует |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | Повышение дисциплины участников дорожного движения к 2025 году, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.  Количество изданных статей, выпусков в СМИ к 2025 году – 26; охват световозвращающими приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений – 100%, количество проведенных тематических информационно пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 21, оснащение оборудованием и средствами обучения общеобразовательных учреждений – 5. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. Ежегодно на улицах и дорогах Поспелихинского района происходит более ста дорожно-транспортных происшествий, в которых за девять месяцев 2019 года 27 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, погибших не зарегистрировано. Зарегистрировано 3 ДТП с участием детей. За 2018 год пострадали также 3 ребенка.

В результате, обществу наносится невосполнимый ущерб. В динамике последних трех лет установлен рост детского дорожно-транспортного травматизма. В 2019 году по отношению к 2018 году на 11,1 % снизилось количество водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования, за девять месяцев 2019 года сотрудниками ОДПС ГИБДД выявлено 104 водителя, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Снижение за последнее время степени защищенности участников дорожного движения на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов, основными из которых являются:

- массовое несоблюдение норм безопасности дорожного движения его участниками;

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях. Каждое второе ДТП происходит по вине водителей со стажем до одного года;

- отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней в сфере транспорта. На большинстве автотранспортных предприятий ликвидированы службы безопасности дорожного движения;

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции дорог.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах Поспелихинского района необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в ДТП.

**2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

2.1 Приоритетами и направлениями развития региональной политики в сфере реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», национальным проектом "Безопасные качественные автомобильные дороги"; законом Алтайского края от 15.12.2002 N 86-ЗС "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений в Алтайском крае".

Программа разработана в соответствии с государственной программой Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 08 мая 2020 № 211.

2.2 Целями и задачами программы являются:

Снижение аварийности на улицах и дорогах Поспелихинского района; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Для достижения заявленной цели предполагается решить следующие задачи:

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении и формирование их законопослушного поведения на дорогах;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.

Программа рассчитана на 2021 - 2025 годы и направлена на изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.

2.3 Индикаторы и конечные результаты:

Количество изданных статей, выпусков в СМИ.

Охват световозвращающими приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений. Количество проведенных тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения. Оснащение общеобразовательных школ уголками безопасности дорожного движения.

Повышение дисциплины участников дорожного движения к 2025 году, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Количество изданных статей, выпусков в СМИ к 2025 году – 26; охват световозвращающими приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений – 100%, количество проведенных тематических информационно пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения – 21, оснащение оборудованием и средствами обучения общеобразовательных учреждений – 5.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 1 приложения № 3.

2.4 Период реализации программы: с 2021 по 2025 годы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

На основе изучения и структурного анализа факторов, вызывающих дорожно-транспортные происшествия, и прогноза аварийности на период до 2025 года определены следующие направления реализации программы:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Направление предусматривает формирование знаний и навыков по вопросам безопасного дорожного движения, изучение ситуаций, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, воспитание в обществе нетерпимости к проявлениям пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, в том числе с использованием средств теле- и радиовещания, социальной рекламы.

2. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении. Данное направление предусматривает обучение детей и подростков, а также родителей и педагогов, общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций основам безопасности дорожного движения в учебно-методических центрах, в том числе с использованием мобильных площадок и оборудования. Для предупреждения наездов на детей в темное время суток планируется их обеспечение (в том числе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации) световозвращающими приспособлениями (наклейками, значками, фликерами и другими). Для обучения детей дорожной грамоте и привития им навыков дорожной культуры предусматривается проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий.

3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.

Программные мероприятия сформированы в таблице 1 приложения № 1.

**4. Общий объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации программы**

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование мероприятий программы в 2021 - 2025 годах будет осуществляться за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования составляет 1600,00 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 20,00 рублей;

2022 год – 520,00 тыс. рублей;

2023 год – 520,00 тыс. рублей;

2024 год– 520,00 тыс. рублей;

2025 год – 20,00 тыс. рублей;

Перечень программных мероприятий муниципальной программы изложен согласно приложению № 1. Сводные финансовые затраты по мероприятиям программы приведены в приложении № 2.

**С**оисполнители программы готовят бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год. Заявка представляется в комитет Администрации Поспелихинского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике для внесения предложений при подготовке проекта закона Поспелихинского района о районном бюджете на очередной финансовый год.

Соисполнители программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию программы, в отдел по социально-экономическому развитию Администрации района.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования.

Социальные риски, связанные с экономическими и политическими изменениями.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации государственной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения исполнителями и соисполнителями мероприятий программы.

Соисполнители программы обеспечивают:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

- информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров, и «круглых столов»;

- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.

**7. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении № 4.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  «Повышения безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе  на 2021-2025 годы» |

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы»

| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | Источники финансирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |
| Цель: Снижение аварийности на улицах и дорогах Поспелихинского района; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация в печатных средствах массовой информации, на местном телевидении специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2021-2025 | МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию);  Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 0,0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,0 | | Районный бюджет | | |
| 1.2 | Организация изготовления наружной социальной рекламы (в том числе баннеров), направленной на повышение безопасности дорожного движения | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района;  МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию)  Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 18,0 | 95 | 501,5 | 502,0 | 5,00 | 1121,5 | | Районный бюджет | | |
| 1.3 | Организация пропагандистских акций, мероприятий, направленных на повышение правосознания участников дорожного движения | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района  МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию); | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 3,0 | | Районный бюджет | | |
| 1.4 | Размещение на официальных сайтах администраций, комитета по образованию, местной газеты информации, направленной на формирование стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района;  МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию);  Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 |  | 1,5 | | Районный бюджет | | |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 18,0 | 95,0 | 505,0 | 505,0 | 6,00 | 1129,0 | | Районный бюджет | | |
| **Задача 2: Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении и формирование их законопослушного поведения на дорогах** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения общеобразовательных учреждений (уголки БДД, тренажеры, компьютерные программы и.т.д.) | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России «Поспелихинский (по согласованию) | 0 | 0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,0 | | | Районный бюджет | | |
| 2.2 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции, организация изготовления и распространение печатной наглядной агитации безопасности дорожного движения) | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России «Поспелихинский (по согласованию) | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,0 | | | Районный бюджет | | |
| 2.3 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России «Поспелихинский (по согласованию) | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,0 | | | Районный бюджет | | |
| 2.4 | Обеспечение проведения районных соревнований «Безопасное колесо» | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России; «Поспелихинский (по согласованию) | 1 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 16,0 | | | Районный бюджет | | |
| 2.5 | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России «Поспелихинский (по согласованию) | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2 | | Районный бюджет | | |
| 2.6 | Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России «Поспелихинский (по согласованию) | 0 | 0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 3 | | Районный бюджет | | |
| 2.7 | Проведение работ по демонтажу и монтажу ограждения вблизи пешеходных переходов общеобразовательных учреждений | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района  Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 0 | 425,00 | 0 | 0 | 0 | 425,0 | | Районный бюджет | | |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 2,0 | 425,0 | 15,0 | 15,0 | 14,00 | | 471,0 | | | Районный бюджет |
|  | **ВСЕГО:** | **2021-2025** |  | **20,0** | **520,0** | **520,0** | **520,0** | **20,00** | **1600,0** | | **Районный бюджет** | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  «Повышения безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе  на 2021-2025 годы» |

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе в 2021-2025 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | | | Примечание |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат, | **1600,0** | 20,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 20,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | **1600,0** | 20,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 20,00 | - |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к муниципальной программе  «Повышение безопасности дорожного движения  в Поспелихинском районе  в 2021 – 2025 годах» |

Значения индикаторов и показателей программы по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  1 | Целевой показатель  (индикатор) | Единица  измерения | Значение по годам | | | | | | | |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 | год разработки муниципальной программы 2020 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |
| 1 | Количество изданных статей, выпусков в СМИ | Ед. | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 26 |
| 2 | Охват световозвращающими приспособлениями в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | % от потребности (нарастающим итогом) | 75 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 % |
| 3 | Количество проведенных тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | Ед. | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 4 | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения общеобразовательных учреждений (уголки БДД, тренажеры, компьютерные программы и.т.д.) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы» |

МЕТОДИКА

оценки эффективности

муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

оценки деятельности ответственны исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из бюджетов всех уровне;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год не приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким