АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 11.10.2021 | № 494 |

с. Поспелиха

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Поспелихинского района от 13.03.2020 № 110 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 13.03.2020 № 110 о принятии программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»:

1.1. Приложение к указанному постановлению Администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Жилина Д.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | И.А. Башмаков |

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 11.10.2021№ 494

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Администрация Поспелихинского района. |
|  |  |  |
| Соисполнители программы |  | Отдел по ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; комитет по образованию Администрации района; отдел по культуре и туризму Администрации Поспелихинского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации района; администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию), предприятия ЖКХ. |
|  |  |  |
| Участники программы |  | Администрация Поспелихинского района; администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию); учреждения бюджетной сферы района; предприятия ЖКХ. |
|  |  |  |
| Цель программы |  | Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района. |
|  |  |  |
| Задачи программы |  | Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере.  Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.  Повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере и организациях коммунального комплекса. |
|  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  | Снижение затрат потребления энергоресурсов (тепло, вода, электроэнергия, уголь) бюджетными учреждениями района. |
|  |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2020 – 2024 годы. |
|  |  |  |
| Основные этапы реализации программы |  | 2020 – 2024 годы |
|  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий |  | Отдел по ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; комитет по образованию Администрации района; администрации сельсоветов Поспелихинского района (по согласованию). |
|  |  |  |
| Объемы и источники финансирования  программы по годам |  | Районный бюджет:  2020 год – 228,30 тыс. рублей;  2021 год – 511,865 тыс. рублей;  2022 год – 225,00 тыс.рублей;  2023 год – 225,00 тыс. рублей;  2024 год – 225,00 тыс. рублей;  Итого – 1415,165 тыс. рублей.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год |
|  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | Снижение потребления всех видов энергоресурсов ежегодно не менее 3 процентов. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объектов социальной сферы и производственной деятельности коммунальных организаций. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета Поспелихинского района на оплату коммунальных услуг. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

На территории Поспелихинского района функционирует 11 дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных школ, Центр детского творчества, музей, 21 учреждение культурно-досугового типа, библиотеки, Детская школа искусств.

В период действия с 2015 по 2019 годы программы по энергосбережению были проведены поверки уже имеющихся ПУ тепла и ремонт вышедших из строя. В последующие годы необходима поверка приборов учета и замена вышедших из строя. При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями.

В 2017 году и в 2019 году осуществлена замена ПУ электроэнергии и энергетического оборудования, а так же замена ПУ воды в бюджетных учреждениях.

В последующие годы необходима реализация мероприятий по выполнению рекомендаций, данных в энергетических паспортах.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы, цели и задачи,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов**

**муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

Основная цель программы - повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района.

Задачи программы:

Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере.

Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.

Повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере и организациях коммунального комплекса.

Ожидаемый конечный результат - снижение потребления всех видов энергоресурсов ежегодно не менее 3 процентов.

Период реализации программы: с 2020 по 2024 год.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия программы по энергосбережению предусматривают:

*В муниципальных учреждениях района:*

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению (повышение энергоэффективности зданий, поверка и замена приборов учета энергоресурсов), в том числе погашение кредиторской задолженности по проведенным в рамках муниципальной программы мероприятиям.

*В системе коммунальной инфраструктуры:*

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению: замена, установка приборов учета и оборудования электроэнергии на объектах водоснабжения, выполнение мероприятий направленных на сокращение потерь.

Программные мероприятия сформированы в таблице № 1 к настоящей Программе.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации программы**

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование мероприятий программы в 2020 - 2024 годах будет осуществляться за счет средств районного бюджета, объем финансирования составляет 1415,165 тыс. рублей:

2020 год – 228,30 тыс. рублей;

2021 год – 511,865 тыс. рублей;

2022 год – 225,00 тыс.рублей;

2023 год – 225,00 тыс. рублей;

2024 год – 225,00 тыс. рублей;

Итого – 1415,165 тыс. рублей.

При внесении мероприятий программы в государственные программы предполагаются средства федерального, краевого бюджетов, средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, других привлеченных источников.

Сводные финансовые затраты по мероприятиям программы приведены в приложении 2.

Соисполнители программы готовят бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год (с учетом кредиторской задолженности). Заявка представляется в комитет Администрации Поспелихинского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике для внесения предложений при подготовке проекта закона Поспелихинского района о районном бюджете на очередной финансовый год.

Соисполнители программы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты о ходе реализации программы и о фактическом использовании средств, выделенных на реализацию программы, в отдел по социально-экономическому развитию Администрации района.

**5. Организация управления реализацией программы и**

**контроль за ходом ее выполнения**

Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения исполнителями и соисполнителями мероприятий программы.

Соисполнители программы обеспечивают:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

- информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров, и «круглых столов»;

- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам, в том числе, относятся:

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования.

экономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры;

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации государственной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

[Методика](#Par1225) оценки эффективности государственной программы приведена в приложении 4

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы» |

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | | **Всего** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | |
| Цель: Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поверка, замена, установка новых приборов учета тепловой энергии | 2020-2024 | Муниципальные учреждения | 213,90 | 501,81 | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | **1105,71** | | | Районный бюджет |
| 1.2. | Замена приборов учета холодной воды | 2020-2024 | Муниципальные учреждения | 3,01 | 0,0 | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | **168,01** | | | Районный бюджет |
| 1.3. | Замена приборов учета электроэнергии | 2020-2024 | Муниципальные учреждения | 7,90 | 10,055 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | **137,955** | | | Районный бюджет |
| 1.4. | Замена, установка приборов учета и оборудования электроэнергии на объектах водоснабжения | 2020-2024 | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** | | | Районный бюджет |
|  |  |  | приборы учета муниципальными учреждениями приобреталось из внебюджетных средств. | 3,49 |  |  |  | |  | **3,49** | | |  |
| Итого | | | | 228,3 | 511,865 | 225,0 | 225,00 | | 225,00 | **1415,165** | | |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы» |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 228,30 | 511,865 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 1415,165 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 228,30 | 511,865 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 1415,165 |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 228,30 | 511,865 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 1415,165 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 228,30 | 511,865 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 1415,165 |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы» |

Значения индикаторов и показателей программы по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель  (индикатор) | Единица  измерения |  | | | | | | |
| Годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Снижение целевого уровня удельного суммарного объема угля для бюджетных учреждений | % | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |  |
| 2 | Снижение целевого уровня удельного суммарного объема тепловой энергии для бюджетных учреждений | % | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |  |
| 3 | Снижение целевого уровня удельного суммарного объема электрической энергии для бюджетных учреждений | % | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |  |
| 4 | Снижение целевого уровня удельного суммарного объема холодной воды для бюджетных учреждений | % | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |  |