АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 16.02.2023 | № 70 |

с. Поспелиха

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Поспелихинского района от 13.03.2020 № 110 |  |

В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района № 88 от 03.03.2021 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Поспелихинском районе» (с учетом изменений и дополнений), фактическим финансированием за 2022 год и планом финансирования на 2023-2024 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 13.03.2020 № 110 «О принятии муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»:

1.1. Приложение к указанному постановлению Администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Жилина Д.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | И.А. Башмаков |

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы» |

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | **Всего** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Поспелихинского района |
| Задача 1. Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализации мероприятий по энергосбережению в социальной сфере  |
| 1.1. | Поверка, замена, установка новых приборов учета тепловой энергии  | 2020-2024 | Муниципальные учреждения | 213,90 | 527,566 | 130,0 | 816,81 | 780,00 | **2468,276 план** | Районный бюджет |
|  |  | 204,03 |  |  | **2542,306факт** |
| 1.2. | Замена приборов учета холодной воды | 2020-2024 | Муниципальные учреждения | 3,01 | 0,0 | 55,0 | 8,1 | 10,00 | **76,11 план** | Районный бюджет |
|  |  | 7,547 |  |  | **28,657****факт** |
| 1.3. | Замена приборов учета электроэнергии | 2020-2024 | Муниципальные учреждения | 7,90 | 16,727 | 40,0 | 5,49 | 10,00 | **80,117 план** | Районный бюджет |
|  |  | 7,14 |  |  | **47,257****факт** |
| 1.4. | Замена, установка приборов учета и оборудования электроэнергии на объектах водоснабжения | 2020-2024 | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00 план** | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  | **0,00 факт** |
|  |  |  | приборы учета муниципальными учреждениями приобреталось из внебюджетных средств. | 3,49 |  |  |  |  | **3,49 план** |  |
| Итого | 228,3 | 544,293 | 225,0 | 830,4 | 800,00 | **2627,993 план** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224,81 |  | 218,717 |  |  | **2618,22факт** |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |
| к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы» |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 228,30 | 544,293 | 225,00 | 830,4 | 800,00 | 2627,993 план |
| 224,81 |  | 218,717 |  |  | 2618,22 факт |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 228,30 | 544,293 | 225,00 | 830,4 | 800,00 | 1447,593 план |
| 224,81 |  | 218,717 |  |  | 2618,22 факт |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 228,30 | 544,293 | 225,00 | 830,4 | 800,00 | 2627,993 план |
| 224,81 |  | 218,717 |  |  | 2618,22 факт |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 228,30 | 544,293 | 225,00 | 830,4 | 800,00 | 2627,993 план |
| 224,81 |  | 218,717 |  |  | 2618,22 факт |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |