|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Повышения безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |
| Цель: Снижение аварийности на улицах и дорогах Поспелихинского района; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация в печатных средствах массовой информации, на местном телевидении специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2021-2025 | МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию); Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 1.2 | Организация изготовления наружной социальной рекламы (в том числе баннеров), направленной на повышение безопасности дорожного движения | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района; МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |  | Районный бюджет |  |  |  |
| 1.3 | Организация пропагандистских акций, мероприятий, направленных на повышение правосознания участников дорожного движения | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Без финансирования |  |  |  |
| 1.4 | Размещение на официальных сайтах администраций, комитета по образованию, местной газеты информации, направленной на формирование стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | 2021-2025 | Администрация Поспелихинского района; МО МВД России «Поспелихинский» (по согласованию); Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Без финансирования |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 30,00 |  | Районный бюджет |  |  |  |
| Задача 2: Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении и формирование их законопослушного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения общеобразовательных учреждений (уголки БДД, тренажеры, компьютерные программы и.т.д.) | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России; «Поспелихинский (по согласованию) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 |  |  | Районный бюджет |  |  |
| 2.2 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции, организация изготовления и распространение печатной наглядной агитации безопасности дорожного движения) | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России; «Поспелихинский (по согласованию) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  | Районный бюджет |  |  |
| 2.3 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России; «Поспелихинский (по согласованию) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |  |  | Районный бюджет |  |  |
| 2.4 | Обеспечение проведения районных соревнований «Безопасное колесо» | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России; «Поспелихинский (по согласованию) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |  |  | Районный бюджет |  |  |
| 2.5 | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России; «Поспелихинский (по согласованию) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Без финансирования |  |  |  |
| 2.6 | Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. | 2021-2025 | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района МО МВД России; «Поспелихинский (по согласованию) | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  | 70,00 |  |  | Районный бюджет |  |
|  | ВСЕГО: | 2021-2025 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |  | Районный бюджет |  |  |  |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Повышения безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе в 2021-2025 годах»

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат, | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 | 20,00 | 20,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 | 20,0 | 20,00 | - |