АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 27.03.2024 | № 146 |

с. Поспелиха

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.12.2020 года № 562 |  |

В соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района № 88 от 03.03.2021 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Поспелихинском районе» (с учетом изменений и дополнений), фактическим финансированием за 2022 год и планом финансирования на 2023-2024 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 14.12.2020 года № 562 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе» на 2021-2025 годы:

1.1. Приложение к указанному постановлению Администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | И.А. Башмаков |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы "Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений Поспелихинского района" на 2021 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы |  | | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источники |
| 2021 год | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |  |
| 1 | Цель 1. Формирование условий для обеспечения полной пожарной безопасности муниципальных учреждений и контроль за их исполнением | 2021 - 2025 годы |  | **2614,418** | **5733,50971**  **план** | | **4811,3** | **4597,0** | **7388,3** | **25144,52771 план** | | **Всего** |
|  | 4873,6627 **факт** | | **4564,45** |  |  | **9438,1127 факт** | |  |
|  |  | |  |  |  |  | | в том числе: |
| 2614,418 | **5733,50971**  **план** | | 4811,3 | 4597,0 | 7388,3 | 25144,53 план | | Районный бюджет |
|  | 4873,6627 **факт** | |  |  |  | 4873,6627 факт | |  |
| 2 | Задача 1.1. Создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений | 2021 - 2025 годы |  | **2157,525** | **5388,99901 план** | | **2473,93**  2227,05 | **3750,0** | **7186,3** | **20956,75**  2227,05  **1 план** | | **Всего** |
|  | **4529,152**  **факт** | |  |  |  | 4529,152 факт | |  |
| 2157,525 | 5388,99901  план | | **2473,93**  2227,05 | 3750,0 | 7186,3 | 20956,75  1 план  2227,05 | | В том числе районный бюджет |
|  | 4529,152 факт | |  |  |  | 4529,152 факт | |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.Техническое обслуживание АПС, мониторинг их состояния в учреждениях образования и физической культуры и спорта | 2021 - 2025 годы |  | 2157,525 | 5388,99901 план | | **2473,93**  2227,05 | 3750,0 | 7186,3 | 20956,75  1 план | | всего |
|  | 4529,152 факт | |  |  |  | 4529,152 факт | |
|  |  | |  |  |  |  |  | В том числе: |
| 2157,525 | 5388,639  план | | **2473,93**  2227,05 | 3750,0 | 7186,3 | 20956,394  1 план | | Районный бюджет |
|  | 4529,152 факт | |  |  |  | 4529,152 факт | |
| Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 1545,523 | 4773,4520  1  план | | **1240,97** | 2855,0 | 6514,3 | 16929,245  1 план | | всего |
|  | 3913,605 факт | | 994,09 |  |  | 4907,695  факт | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | В том числе: |
| 1545,523 | 4773,45201  план | | **1240,97**  994,09 | 0 | 6514,3 | 14074,25  1 план | | Районный бюджет |
|  | 3913,605 факт | |  |  |  | 3913,605 факт | |  |
| МБУК «МфКЦ» | 334,08 | 574,27 | | **1198,9**  1198,9 | 822,0 | 612,0 | 3541,25  1198,9 | | Всего |
|  |  | |  |  |  |  |  | В том числе: |
| 334,08 | 574,27 | | **1198,9**  1198,9 | 0 | 612,0 | 2719,25  1198,9 | | Районный бюджет |
| Администрация Поспелихинского района | 210,349 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 210,349 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  |  | В том числе: |
| 210,349 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 210,349 | | Районный бюджет |
| МБОУДО «ДЮСШ» | 51,343 | 22,585 | | **20,0**  20,0 | 38,0 | 40,0 | 171,928  20 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  |  | В том числе: |
| 51,343 | 22,585 | | **20,0**  20,0 | 38,0 | 40,0 | 171,928  20 | | Районный бюджет |
| Детская школа искусств | 16,23 | 18,692 | | **14,09**  14,09 | 35,0 | 20,0 | 104,0 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
| 16,23 | 18,692 | | **14,09**  14,09 | 0 | 20,0 | 69,0 | | Районный бюджет |
| 4 | Задача 1.2. Сохранение материально-технической базы учреждений | 2021 - 2025 годы |  | **456,893** | **344,5107** | | **2337,37**  2337,37 | **847,0** | **162,0** | **4147,77**  **2337,37** | | **Всего** |
|  |  | |  |  |  |  |  | В том числе: |
| 456,893 | 344,5107 | | **2337,37**  2337,37 | 847,0 | 162,0 | 4147,77  2337,37 | | Районный бюджет |
|  |  | |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения | 2021 - 2025 годы |  | 0 | 29,73 | | **79,88**  79,88 | 0,0 | 42,0 | 151,61  79,88 | | Всего |
|  |  | |  |  |  |  |  | В том числе: |
| 0 | 29,73 | | **79,88**  79,88 | 0,0 | 42,0 | 151,61  79,88 | | Районный бюджет |
|  |  | |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 15,12 | | **64,53**  64,53 | 77,0 | 42,00 | 198,65 | | Всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
|  | 15,12 | | **64,53**  64,53 | 0 | 42,0 | 121,65  64,53 | | Районный бюджет |
| МБУК «МфКЦ» |  | 14,61 | | **15,35**  15,35 | 0 | 0 | 29,96  15,35 | | Всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
|  | 14,61 | | **15,35**  15,35 | 0 | 0 | 29,96  15,35 | | Районный бюджет |
| МБОУДО «ДЮСШ» |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60,0 | | Всего |
|  |  | |  |  |  |  | | в том числе: |
|  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60,0 | | Районный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.2.2.  Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены | 2021 - 2025 годы | МБУК «МфКЦ» | 134,364 | 0 | | 0 | 77,0 | 0 | 134,364 | | Всего |
|  |  | |  |  |  |  | | в том числе: |
| 134,364 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 134,364 | | Районный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.2.3.  Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | 2021 - 2025 годы |  | 139,279 | 184,0407 | | **139,62**  139,62 | **170,0** | 80,0 | 712,94  139,62 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
| 139,279 | 184,0407 | | **139,62**  139,62 | 0 | 80,0 | 542,94  139,62 | | районный бюджет |
| Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, руководители муниципальных  общеобразовательных учреждений | 44,224 | 184,0407 | | **130,72**  130,72 | 170,0 | 40,0 | 568,98  130,72 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
| 44,224 | 184,0407 | | **130,72**  130,72 | 170,0 | 40,0 | 568,98  130,72 | | районный бюджет |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | МБДОД «ДЮСШ», МБУК «МфКЦ», ДШИ | 95,055 | 0 | | **8,9**  8,9 | 0 | 40,0 | 143,955  8,9 | | Всего |
|  |  | |  |  |  |  | | в том числе: |
| 95,055 | 0 | | **8,9**  8,9 | 0 | 40,0 | 149,955  8,9 | | Районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.2.4.  Установка противопожарных люков и дверей | 2021 - 2025 годы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, руководители муниципальных общеобразовательных | 183,25 | 130,74 | | **2117,87**  2117,87 | 600,0 | 40,0 | 3071,86  2117,87 | | Всего | 55 | 45 | 45 | 200 |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
| 183,25 | 130,74 | | **2117,87**  2117,87 | 0 | 40,0 | 2471,86  2117,87 | | районный бюджет |
| 8 | Задача 1.3. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях | 2021 - 2025 годы |  | **0** | **0,0** | | **0** | **0** | **39,0** | **39,0** | | **Всего** |
|  |  | |  |  |  |  | | в том числе: |
|  | 0 | | 0 | 0 | 39,0 | 39,0 | | районный бюджет |
|  |  | |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Обучение ответственных за ППБ правилам поведения в случае пожара или его угрозы. | 2021 - 2025 годы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, | 0 | 0,0 | | 0 | 0 | 39,0 | 39,0 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
| 0 | 0,0 | |  | 0 | 39,0 | 39,0 | | районный бюджет |
| 10 | Задача 1.4. Формирование и отработка навыков безопасного поведения | 2021 - 2025 годы |  | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | **1,0** | **1,0** | | **всего** |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
|  | 0,0 | |  |  | 1,0 | 1,0 | | районный бюджет |
|  |  | |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |
| 11 | Мероприятие 1.4.1. Обучение педагогов, учащихся и технических сотрудников правилам поведения в случае пожары или его угроз, проведение тренировочных эвакуаций | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных учреждений. | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
| 0,0 | 0,0 | |  |  | 1,0 | 1,0 | | районный бюджет |
|  |  | |  |  |  |  | | Внебюджетные средства |
| 12 | Задача 1.5. Приведение в муниципальных учреждениях условий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников во  время их трудовой и учебной и досуговой деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных, правовых актов | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **всего** |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
|  |  | |  | 0 | 0 | 0 | | районный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.5.1.  Оснащение учреждений знаками пожарной безопасности | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 0 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
|  |  | |  | 0 |  | 0 | | районный бюджет |
| 14 | Мероприятие 1.5.2 Приведение путей эвакуации в соответствии с законодательными актами | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | 0 | | всего |
|  |  | |  |  |  |  | | В том числе: |
|  |  | |  | 0 |  | 0 | | районный бюджет |