АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2025 № 187

с. Поспелиха

О подготовке к новому отопительному сезону 2025-2026 года

В целях своевременной подготовки к новому отопительному сезону 2025-2026 года жилищно-коммунального комплекса района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать приоритетной задачей теплоснабжающих, теплопотребляющих организаций района, органов местного самоуправления подготовку жилищно-коммунального комплекса района к предстоящему отопительному сезону.

2. Определить срок готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2025 года.

3. Утвердить план общих мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. (приложение 1).

4. Создать комиссию по приемке объектов теплоснабжения (приложение 2)

5. Утвердить график работы комиссии по приемке объектов теплоснабжения (приложение 3).

6. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий: ООО «Теплоснабжающая компания» (Зольников А.В.), МКП «ЖилКомСервис» (Бозриков А.С.):

6.1. К началу отопительного сезона обеспечить нормативный запас топлива;

6.2. В срок до 01 июня 2025 года разработать и представить в Администрацию района графики погашения задолженности за потребленные топливо и электроэнергию;

6.3. В срок до 10 июня 2025 года выдать всем потребителям предписания с указанием видов работ, которые необходимо выполнить в процессе подготовки к предстоящему отопительному сезону согласно «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей»;

6.4. В срок до 15 июня 2025 года представить план работы с потребителями тепла по погашению дебиторской задолженности.

6.5. В срок до 01 сентября 2025 года оформить и предоставить в Администрацию района паспорта котельных (приложение 4).

7. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий и муниципальных учреждений обеспечить выполнение требований «Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных» и «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в части обязательной ежегодной механической или химической промывки внутренних поверхностей котлов и систем отопления.

8. Рекомендовать главам сельсоветов:

8.1. Осуществлять постоянный контроль за подготовкой многоквартирных домов к отопительному сезону.

8.2. Оформить до 01 сентября 2025 года паспорта готовности жилых многоквартирных домов к пуску тепла.

9. Заместителю главы Администрации, председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной политике (Баскакова Е.Г.) принять исчерпывающие меры по погашению задолженности перед теплоснабжающими предприятиями за потребленные энергоресурсы.

10. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям коммунальных предприятий, муниципальных учреждений принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий муниципальных программ: «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Адресная инвестиционная программа» в части подготовки к отопительному периоду и проведению мероприятий по энергосбережению.

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Фетисова О.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | И.А. Башмаков |